MANZAY — MEPALE ERP

PLAN DE TESTS

Validation des fonctionnalités — Campagne de recette

Version : 1.0

Date : Avril 2026

Backend : Django + DRF  |  Frontend : React + Vite

# Comment utiliser ce document

Compléter la colonne Résultat observé pour chaque cas de test.

Indiquer le numéro de bug dans le récapitulatif en fin de document si une anomalie est constatée.

Convention Statut :

OK             — Test réussi, comportement conforme

BUG            — Anomalie constatée, à reporter dans le récapitulatif

Partiel        — Fonctionnement partiel

Non teste      — Test non encore exécuté

[CRITIQUE] — Tests bloquants pour la livraison. Un seul KO suffit à bloquer la mise en production.

# 1. Authentification & Gestion des utilisateurs

## 1.1  Connexion / Déconnexion

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | [CRITIQUE] Connexion avec identifiants valides | Login + mot de passe corrects | Accès au dashboard, token JWT reçu | Non teste |  |
| A-02 | [CRITIQUE] Connexion avec mauvais mot de passe | Mot de passe incorrect | Message d'erreur, accès refusé | Non teste |  |
| A-03 | Connexion avec compte désactivé | Compte is_active=False | Accès refusé, message explicite | Non teste |  |
| A-04 | [CRITIQUE] Déconnexion | Cliquer sur Déconnexion | Retour page login, token invalidé | Non teste |  |
| A-05 | Session expirée | Attendre expiration du token | Redirection automatique vers login | Non teste |  |
| A-06 | Rafraîchissement automatique du token | Rester connecté > 5 min | Token rafraîchi sans interruption | Non teste |  |

## 1.2  Profil utilisateur

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-07 | Voir son profil | Utilisateur connecté | Affichage nom, prénom, rôle, email | Non teste |  |
| A-08 | Modifier nom / prénom / téléphone | Nouvelles valeurs | Modifications enregistrées et affichées | Non teste |  |
| A-09 | Changer mot de passe — succès | Ancien mdp correct + nouveau confirmé | Mot de passe modifié, confirmation affichée | Non teste |  |
| A-10 | Changer mot de passe — ancien faux | Mauvais ancien mdp | Erreur explicite | Non teste |  |
| A-11 | Changer mot de passe — moins 8 caractères | Nouveau mdp = 1234 | Erreur de validation | Non teste |  |
| A-12 | Changer mot de passe — confirmation différente | Mdp ≠ confirmation | Erreur de validation | Non teste |  |

## 1.3  Gestion des utilisateurs (Admin)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-13 | Lister les utilisateurs | Connexion Admin | Liste de tous les utilisateurs | Non teste |  |
| A-14 | Créer un utilisateur | Tous champs requis | Utilisateur créé avec rôle assigné | Non teste |  |
| A-15 | Créer utilisateur — mdp < 8 chars | Mot de passe court | Erreur de validation | Non teste |  |
| A-16 | Créer utilisateur — email dupliqué | Email déjà existant | Erreur de validation | Non teste |  |
| A-17 | Désactiver un utilisateur | Toggle is_active | Utilisateur ne peut plus se connecter | Non teste |  |
| A-18 | Se désactiver soi-même | Admin tente auto-désactivation | Erreur — auto-désactivation interdite | Non teste |  |
| A-19 | Réinitialiser mot de passe (admin) | Nouvel mdp pour un user | Utilisateur peut se connecter avec nouveau mdp | Non teste |  |
| A-20 | Accès gestion users sans droits Admin | Connexion rôle COMMERCIAL | Accès refusé (403) | Non teste |  |

# 2. Production — Articles & Nomenclatures

## 2.1  Types d'articles & Unités de mesure

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Lister les types d'articles | — | Affichage de tous les types avec capacités métier | Non teste |  |
| P-02 | Créer un type d'article | Code unique, libellé, capacités | Type créé | Non teste |  |
| P-03 | Créer type — code dupliqué | Code déjà existant | Erreur de validation | Non teste |  |
| P-04 | Lister les unités de mesure | — | Affichage avec types (masse, volume, etc.) | Non teste |  |
| P-05 | Créer une unité de mesure | Code, libellé, type | Unité créée | Non teste |  |

## 2.2  Articles

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-06 | [CRITIQUE] Lister les articles | — | Tableau avec code, désignation, type, prix standard | Non teste |  |
| P-07 | [CRITIQUE] Créer un article | Tous champs requis | Article créé avec code auto-généré | Non teste |  |
| P-08 | Générer prochain code | Type d'article sélectionné | Code unique généré (ex : MP-0001) | Non teste |  |
| P-09 | Modifier un article | Champs modifiables | Modifications enregistrées | Non teste |  |
| P-10 | Désactiver un article | Article sans OF ni stock | Article désactivé (actif=False) | Non teste |  |
| P-11 | Supprimer article lié à un lot | Article avec lots existants | Erreur — suppression impossible | Non teste |  |
| P-12 | Article géré par lot | gere_par_lot=True | Champ visible et fonctionnel | Non teste |  |
| P-13 | Désactiver gestion par lot si lots existent | gere_par_lot=False sur article avec lots | Erreur de validation | Non teste |  |
| P-14 | Article avec unité d'achat différente | unite_achat + coefficient_conversion | Coefficient > 0 obligatoire | Non teste |  |
| P-15 | Coefficient de conversion ≤ 0 | coefficient_conversion = 0 | Erreur de validation | Non teste |  |

## 2.3  Nomenclatures (BOM)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-16 | [CRITIQUE] Créer une nomenclature | Produit fini + lignes matières | Nomenclature créée (version 1) | Non teste |  |
| P-17 | Ajouter ligne avec taux de perte | Ligne + taux_perte = 10% | quantite_avec_perte calculée correctement | Non teste |  |
| P-18 | Dupliquer une nomenclature | Action Dupliquer | Nouvelle version créée (v+1) | Non teste |  |
| P-19 | Version dupliquée — numéro unique | Nomenclature v2 existe | La duplication crée v3 | Non teste |  |
| P-20 | Supprimer nomenclature liée à un OF | Nomenclature utilisée par un OF | Erreur — suppression impossible | Non teste |  |
| P-21 | Modifier nomenclature active | Mise à jour lignes | Modifications enregistrées | Non teste |  |

# 3. Production — Ordres de Fabrication (OF)

## 3.1  Création et confirmation

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-22 | [CRITIQUE] Créer un OF | Nomenclature + quantité prévue | OF créé en statut BROUILLON, référence auto | Non teste |  |
| P-23 | [CRITIQUE] Confirmer un OF | OF en BROUILLON | Statut → CONFIRME, BOM snapshot figé | Non teste |  |
| P-24 | Vérifier disponibilité matières | Action Vérifier matières | Rapport dispo/manquant par article | Non teste |  |
| P-25 | Confirmer OF — matières insuffisantes | OF avec stock insuffisant | Avertissement affiché (non bloquant) | Non teste |  |
| P-26 | Modifier nomenclature après confirmation | Tenter de changer la nomenclature | Erreur — champ non modifiable | Non teste |  |
| P-27 | Modifier date prévue après confirmation | Champ date_prevue | Modification autorisée | Non teste |  |
| P-28 | Priorité et séquence | Changer priorité URGENTE/NORMALE | Modification enregistrée | Non teste |  |

## 3.2  Démarrage et production

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-29 | [CRITIQUE] Démarrer un OF | OF CONFIRME | Statut → EN_COURS, date_debut renseignée | Non teste |  |
| P-30 | OF en retard | date_prevue dépassée + statut EN_COURS | Indicateur en retard visible | Non teste |  |
| P-31 | Affecter un employé | OF + employé | Affectation enregistrée | Non teste |  |
| P-32 | Affecter même employé deux fois | Double affectation | Erreur — doublon interdit | Non teste |  |
| P-33 | Retirer un employé | Action retirer | Affectation supprimée | Non teste |  |

## 3.3  Saisie de pertes

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-34 | Enregistrer une perte | Type (rebut/déchet), quantité, motif | Perte enregistrée | Non teste |  |
| P-35 | Perte dépassant seuil | % pertes > seuil_perte OF | Alerte générée | Non teste |  |

## 3.4  Terminaison et clôture

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-36 | [CRITIQUE] Terminer un OF | Saisir quantite_produite | Statut → TERMINE | Non teste |  |
| P-37 | [CRITIQUE] Clôturer un OF | OF TERMINE | Statut → CLOTURE, mouvements stock créés, coût de revient calculé | Non teste |  |
| P-38 | Vérifier rendement après clôture | qte_produite / qte_prevue × 100 | Rendement affiché correctement | Non teste |  |
| P-39 | Vérifier coût de revient | cout_total + cout_unitaire | Coûts calculés et affichés | Non teste |  |
| P-40 | Vérifier écarts (variance) | ecart_rendement + ecart_cout | Écarts positifs/négatifs affichés | Non teste |  |
| P-41 | Annuler un OF BROUILLON | Action Annuler | Statut → ANNULE | Non teste |  |
| P-42 | Annuler un OF CLOTURE | Tentative annulation | Erreur — transition impossible | Non teste |  |
| P-43 | Supprimer un OF BROUILLON | Action Supprimer | OF supprimé | Non teste |  |
| P-44 | Supprimer un OF CONFIRME | Tentative suppression | Erreur — seul BROUILLON supprimable | Non teste |  |

## 3.5  Dashboard production

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-45 | Stats dashboard | — | Compteurs : en_cours, confirmes, en_retard, rendement_moyen | Non teste |  |
| P-46 | Production des 7 derniers jours | — | Liste des OF clôturés sur la période | Non teste |  |
| P-47 | Traçabilité OF | Action Traçabilité | Carte MP consommées → OF → PF produits | Non teste |  |
| P-48 | Historique OF | Action Historique | 50 dernières modifications avec date et auteur | Non teste |  |

# 4. Production — Lots & Traçabilité

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | [CRITIQUE] Lister les lots | — | Tableau avec N° lot, article, qté restante, statut, péremption | Non teste |  |
| L-02 | Alertes de péremption | Lots à < 7 jours | Liste des lots proches de péremption | Non teste |  |
| L-03 | Alertes péremption — seuil custom | Paramètre N jours | Filtrage correct selon seuil | Non teste |  |
| L-04 | Bloquer un lot (quarantaine) | Lot DISPONIBLE + motif | Statut → BLOQUE | Non teste |  |
| L-05 | Débloquer un lot | Lot BLOQUE | Statut → DISPONIBLE | Non teste |  |
| L-06 | Détruire un lot | Lot + motif | Lot EPUISE, mouvement AJUSTEMENT_NEG créé | Non teste |  |
| L-07 | Traçabilité bidirectionnelle | Lot MP ou PF | Affichage MP → OF → PF dans les deux sens | Non teste |  |
| L-08 | Export PDF lot | Action Rapport PDF | PDF généré avec détails du lot | Non teste |  |
| L-09 | FIFO — ordre de consommation | Plusieurs lots même article | Lot avec péremption la plus proche consommé en premier | Non teste |  |

# 5. Logistique — Fournisseurs

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | [CRITIQUE] Lister les fournisseurs | — | Tableau avec code, raison sociale, qualification | Non teste |  |
| F-02 | [CRITIQUE] Créer un fournisseur | Champs requis | Fournisseur créé avec code auto (FOUR-XXXX) | Non teste |  |
| F-03 | Modifier un fournisseur | Informations modifiées | Modifications enregistrées | Non teste |  |
| F-04 | Blacklister un fournisseur | Action Blacklister + motif | Qualification → BLACKLISTE, actif=False | Non teste |  |
| F-05 | Blacklister sans motif | Champ motif vide | Erreur de validation | Non teste |  |
| F-06 | Réactiver un fournisseur blacklisté | Action Réactiver | Qualification → EN_EVALUATION | Non teste |  |
| F-07 | Ajouter un contact principal | Contact + principal=True | Contact enregistré comme principal | Non teste |  |
| F-08 | Deux contacts principaux | Second contact principal=True | Seul le dernier est principal (ou erreur) | Non teste |  |
| F-09 | Ajouter article au catalogue fournisseur | Fournisseur + article + prix | Lien fournisseur-article créé | Non teste |  |
| F-10 | Dupliquer lien fournisseur-article | Même fournisseur + même article | Erreur — combinaison unique | Non teste |  |
| F-11 | Évaluation fournisseur | Notes qualité/délai/prix (1-5) | Note moyenne calculée | Non teste |  |
| F-12 | Contrat fournisseur | Dates + montant max + type | Contrat créé, est_expire si date_fin passée | Non teste |  |
| F-13 | Solde ouvert fournisseur | Factures dues - avoirs | Solde affiché sur la fiche | Non teste |  |
| F-14 | Filtrer par qualification | Filtre Approuvé | Seuls les fournisseurs approuvés visibles | Non teste |  |

# 6. Logistique — Stock

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | [CRITIQUE] Voir le stock | — | Tableau : article, qté dispo, seuil alerte, statut alerte | Non teste |  |
| S-02 | Articles sous seuil d'alerte | qte_dispo < seuil_alerte | Affichage dans vue Sous seuil | Non teste |  |
| S-03 | Articles critiques | qte_dispo < stock_min | Indicateur CRITIQUE visible | Non teste |  |
| S-04 | Modifier les seuils | seuil_alerte, stock_min, qte_reappro | Valeurs mises à jour | Non teste |  |
| S-05 | Valeur totale du stock | Action Valeur totale | Somme qte_dispo × prix_standard | Non teste |  |
| S-06 | Générer une DA depuis le stock | Article sous seuil → Générer DA | DA créée automatiquement | Non teste |  |
| S-07 | Propositions de réapprovisionnement | Articles sous seuil | Liste avec quantité suggérée | Non teste |  |
| S-08 | Créer DA groupée depuis propositions | Sélectionner plusieurs articles | DA unique créée avec toutes les lignes | Non teste |  |
| S-09 | Audit des réservations | Action Audit réservations | Vérification qte_reservee vs somme(ReservationLot) | Non teste |  |
| S-10 | Recalculer réservations | Article avec dérive | Réservations recalculées et corrigées | Non teste |  |
| S-11 | Audit du stock | Action Audit stock | Comparaison qte_disponible vs somme(mouvements) | Non teste |  |
| S-12 | Recalculer stock depuis mouvements | Article avec écart | Stock recalculé correctement | Non teste |  |
| S-13 | Quantité en quarantaine | Lots BLOQUE | quantite_quarantaine affichée séparément | Non teste |  |
| S-14 | Quantité en commande | BC ouverts (ENVOYE/CONFIRME) | quantite_en_commande mise à jour | Non teste |  |

# 7. Logistique — Demandes d'Achat (DA)

## 7.1  Cycle de vie DA

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-01 | [CRITIQUE] Créer une DA | Article(s) + quantités + prix estimés | DA créée en BROUILLON, référence auto | Non teste |  |
| DA-02 | Prix pré-rempli depuis article | Article avec prix_standard | Prix unitaire estimé pré-rempli | Non teste |  |
| DA-03 | [CRITIQUE] Soumettre une DA | DA BROUILLON | Statut → SOUMISE | Non teste |  |
| DA-04 | [CRITIQUE] Approuver une DA ≤ 5M FCFA | Montant estimé ≤ 5 000 000 | Statut → APPROUVEE directement | Non teste |  |
| DA-05 | [CRITIQUE] DA > 5M FCFA — validation direction | Montant > 5 000 000 FCFA | Statut → ATTENTE_DIRECTION | Non teste |  |
| DA-06 | Approbation direction | DA en ATTENTE_DIRECTION | Statut → APPROUVEE | Non teste |  |
| DA-07 | Refuser une DA | DA SOUMISE + motif | Statut → REFUSEE | Non teste |  |
| DA-08 | Modifier DA en BROUILLON | Modifier lignes | Modifications acceptées | Non teste |  |
| DA-09 | Modifier DA APPROUVEE sans commandes | DA sans lignes commandées | Modification autorisée | Non teste |  |
| DA-10 | Modifier DA APPROUVEE avec commandes | DA avec qte_commandee > 0 | Modification refusée | Non teste |  |

## 7.2  Conversion DA → BC

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA-11 | [CRITIQUE] Convertir DA en BC | DA APPROUVEE + fournisseurs approuvés | BC créé par fournisseur, lignes liées à la DA | Non teste |  |
| DA-12 | Convertir DA — fournisseur non approuvé | Fournisseur en EN_EVALUATION | Fournisseur absent de la liste de sélection | Non teste |  |
| DA-13 | DA → TRAITEE après conversion | BC créé depuis DA | Statut DA → TRAITEE | Non teste |  |
| DA-14 | Quantité restante DA | qte_commandee partielle | qte_restante = qte - qte_commandee affichée | Non teste |  |

# 8. Logistique — Bons de Commande (BC)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BC-01 | [CRITIQUE] Créer un BC | Fournisseur + articles + prix | BC créé en BROUILLON | Non teste |  |
| BC-02 | Calcul montant HT/TTC | Lignes + conditions | Totaux calculés automatiquement | Non teste |  |
| BC-03 | Condition tarifaire — niveau BC | Condition réduction/majoration | Montant BC recalculé | Non teste |  |
| BC-04 | Condition tarifaire — niveau ligne | Condition sur une ligne | Montant ligne recalculé | Non teste |  |
| BC-05 | Dupliquer article sur BC | Même article deux fois | Erreur — article unique par BC | Non teste |  |
| BC-06 | [CRITIQUE] Envoyer un BC | BC BROUILLON | Statut → ENVOYE | Non teste |  |
| BC-07 | Confirmer un BC | BC ENVOYE | Statut → CONFIRME | Non teste |  |
| BC-08 | BC en retard | date_livraison_prev dépassée | Indicateur en retard visible | Non teste |  |
| BC-09 | Annuler un BC | BC BROUILLON/ENVOYE | Statut → ANNULE | Non teste |  |

# 9. Logistique — Réceptions & Retours Fournisseur

## 9.1  Réceptions

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-01 | [CRITIQUE] Créer une réception | BC CONFIRME | Réception EN_COURS liée au BC | Non teste |  |
| RC-02 | Saisir quantités reçues par ligne | Quantités ≤ quantités commandées | Lignes renseignées | Non teste |  |
| RC-03 | Marquer ligne conforme / non conforme | Conformité + motif si KO | Statut de conformité enregistré | Non teste |  |
| RC-04 | Saisir N° lot fournisseur et péremption | N° lot + date péremption | Informations enregistrées | Non teste |  |
| RC-05 | Joindre bon de livraison fournisseur | Fichier PDF/image | Pièce jointe enregistrée | Non teste |  |
| RC-06 | [CRITIQUE] Valider une réception | Réception EN_COURS | Statut → VALIDEE, lots créés, mouvements ENTREE_RECEPTION générés | Non teste |  |
| RC-07 | Lot créé après validation | — | Nouveau lot visible dans le stock | Non teste |  |
| RC-08 | Réception partielle | qte_recue < qte_commandee | BC → PARTIELLEMENT_RECU | Non teste |  |
| RC-09 | Réception complète | Toutes lignes reçues | BC → RECU | Non teste |  |
| RC-10 | Livraison à l'heure | Date réception ≤ date prévue | est_livraison_a_temps = True | Non teste |  |
| RC-11 | Livraison en retard | Date réception > date prévue | Jours de retard affichés | Non teste |  |

## 9.2  Retours Fournisseur

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RC-12 | Créer un retour fournisseur | Réception validée + ligne + motif | Retour EN_COURS créé | Non teste |  |
| RC-13 | Retourner plus que reçu | Quantité > qte_recue | Erreur de validation | Non teste |  |
| RC-14 | Valider un retour | Retour EN_COURS | Statut → VALIDE, stock mis à jour | Non teste |  |

# 10. Logistique — Factures Fournisseur

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF-01 | [CRITIQUE] Créer une facture | Fournisseur + BC + montant | Facture en BROUILLON | Non teste |  |
| FF-02 | Joindre scan facture | Fichier joint | Pièce jointe enregistrée | Non teste |  |
| FF-03 | Soumettre une facture | Facture BROUILLON | Statut → SOUMISE | Non teste |  |
| FF-04 | Facture ≤ 2M FCFA — workflow standard | Montant ≤ 2 000 000 | SOUMISE → EN_ATTENTE | Non teste |  |
| FF-05 | Facture > 2M FCFA — validation direction | Montant > 2 000 000 | SOUMISE → ATTENTE_DIRECTION | Non teste |  |
| FF-06 | Approbation direction | Facture ATTENTE_DIRECTION | Statut → EN_ATTENTE | Non teste |  |
| FF-07 | [CRITIQUE] Enregistrer un paiement | Montant payé | montant_paye mis à jour, statut → PARTIELLEMENT_PAYEE | Non teste |  |
| FF-08 | Paiement total | Montant payé = montant_ttc | Statut → PAYEE | Non teste |  |
| FF-09 | Créer un avoir | Type AVOIR + facture d'origine | Avoir lié à la facture | Non teste |  |
| FF-10 | Solde ouvert fournisseur | Factures dues - avoirs | Solde cohérent sur la fiche fournisseur | Non teste |  |
| FF-11 | Historique modifications | Action Historique | Audit trail complet | Non teste |  |

# 11. Logistique — Inventaires

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INV-01 | Créer une session d'inventaire | Date + articles | Session OUVERTE créée | Non teste |  |
| INV-02 | Saisir quantités comptées | Par article | Quantités enregistrées | Non teste |  |
| INV-03 | Calcul des écarts | qte_comptee - qte_theorique | Écart brut et % calculés | Non teste |  |
| INV-04 | Fermer la session | Action Fermer | Session FERMEE, ajustements stock si applicable | Non teste |  |

# 12. Commercial — Clients

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL-01 | [CRITIQUE] Lister les clients | — | Tableau clients avec statut | Non teste |  |
| CL-02 | [CRITIQUE] Créer un client | Type (entreprise/particulier), catégorie | Client créé avec code auto | Non teste |  |
| CL-03 | Adresse livraison différente | Adresse livraison renseignée | Adresse livraison utilisée (prioritaire) | Non teste |  |
| CL-04 | Adresse livraison vide | — | Adresse facturation utilisée par défaut | Non teste |  |
| CL-05 | Ajouter contact principal | principal=True | Contact enregistré | Non teste |  |
| CL-06 | Voir solde factures client | Factures non réglées | Solde affiché sur la fiche | Non teste |  |
| CL-07 | Désactiver un client | actif=False | Client inactif, invisible dans les filtres actifs | Non teste |  |
| CL-08 | Suspendre un client | Statut → SUSPENDU | Indicateur visible | Non teste |  |
| CL-09 | Assigner un commercial | Champ commercial (FK employé) | Assignation enregistrée | Non teste |  |

# 13. Commercial — Devis

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DV-01 | [CRITIQUE] Créer un devis | Client + lignes articles + prix | Devis en BROUILLON, référence auto | Non teste |  |
| DV-02 | Remise sur ligne | remise_pct = 10% | Montant ligne recalculé | Non teste |  |
| DV-03 | Montant total devis | Somme des lignes | Montant HT calculé automatiquement | Non teste |  |
| DV-04 | Envoyer un devis | Devis BROUILLON | Statut → ENVOYE | Non teste |  |
| DV-05 | Devis expiré | date_validite dépassée | Statut → EXPIRE | Non teste |  |
| DV-06 | Accepter un devis | Devis ENVOYE | Statut → ACCEPTE | Non teste |  |
| DV-07 | Refuser un devis | Devis ENVOYE | Statut → REFUSE | Non teste |  |
| DV-08 | [CRITIQUE] Convertir devis en commande | Devis ACCEPTE | Nouvelle CC créée, navigation vers CC | Non teste |  |
| DV-09 | Réviser un devis | Action Révision | Nouveau devis v+1 créé, navigation | Non teste |  |
| DV-10 | Voir numéro de version | Devis issu d'une révision | Numéro version affiché | Non teste |  |

# 14. Commercial — Commandes Client (CC)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-01 | [CRITIQUE] Créer une CC | Client + articles + quantités | CC en BROUILLON | Non teste |  |
| CC-02 | CC créée depuis devis | Action Convertir sur devis | Lignes reprises automatiquement | Non teste |  |
| CC-03 | [CRITIQUE] Confirmer CC — stock suffisant | qte_dispo >= qte_commandee | Statut → CONFIRMEE, tout_disponible = True | Non teste |  |
| CC-04 | [CRITIQUE] Confirmer CC — stock insuffisant | qte_dispo < qte_commandee | Statut → CONFIRMEE + avertissements affichés (non bloquant) | Non teste |  |
| CC-05 | Snapshot stock à la confirmation | — | stock_disponible_confirmation figé | Non teste |  |
| CC-06 | Annuler une CC | CC BROUILLON | Statut → ANNULEE | Non teste |  |
| CC-07 | Modifier CC confirmée | Tentative de modification | Champs non modifiables | Non teste |  |

# 15. Commercial — Bons de Livraison (BL)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-01 | [CRITIQUE] Créer un BL | CC CONFIRMEE | BL en PREPARE, lignes reprises | Non teste |  |
| BL-02 | Saisir quantités à livrer | Quantité ≤ qte_restante CC | Saisie acceptée | Non teste |  |
| BL-03 | [CRITIQUE] Expédier un BL — stock OK | qte_dispo >= qte_a_livrer | Statut → EXPEDIE, mouvement SORTIE_VENTE créé | Non teste |  |
| BL-04 | [CRITIQUE] Expédier un BL — stock insuffisant | qte_dispo < qte_a_livrer | Erreur 400, message d'erreur affiché (bloquant) | Non teste |  |
| BL-05 | Confirmer réception client | BL EXPEDIE | Statut → LIVRE | Non teste |  |
| BL-06 | BL partiel — statut CC | Livraison partielle | CC → PARTIELLEMENT_LIVREE | Non teste |  |
| BL-07 | BL complet — statut CC | Toutes lignes livrées | CC → LIVREE | Non teste |  |
| BL-08 | Associer lot à ligne BL | Lot pour traçabilité | Lot enregistré sur la ligne | Non teste |  |

# 16. Commercial — Factures Vente (FV)

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FV-01 | [CRITIQUE] Créer une facture vente | BL LIVRE | Facture EMISE, référence auto | Non teste |  |
| FV-02 | [CRITIQUE] Enregistrer un paiement | Montant partiel | Statut → PARTIELLEMENT_PAYEE | Non teste |  |
| FV-03 | [CRITIQUE] Paiement total | Montant = montant_ttc | Statut → PAYEE | Non teste |  |
| FV-04 | Facture en retard — indicateur SOON | 1-7 jours après échéance | Indicateur orange SOON | Non teste |  |
| FV-05 | Facture en retard — indicateur DANGER | > 7 jours après échéance | Indicateur rouge DANGER | Non teste |  |
| FV-06 | Facture dans les délais | Avant date échéance | Indicateur vert OK | Non teste |  |
| FV-07 | Annuler une facture | Facture EMISE | Statut → ANNULEE | Non teste |  |
| FV-08 | Solde client mis à jour | Après paiement | Solde sur fiche client recalculé | Non teste |  |

# 17. Commercial — Retours Client

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCL-01 | Créer un retour client | BL LIVRE + motif | Retour EN_COURS | Non teste |  |
| RCL-02 | Valider un retour | Retour EN_COURS | Statut → VALIDE, stock reversé (mouvement inverse) | Non teste |  |
| RCL-03 | Mouvement stock après retour | — | Mouvement ENTREE créé pour l'article retourné | Non teste |  |

# 18. RH — Employés, Paie & Congés

## 18.1  Employés

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-01 | [CRITIQUE] Lister les employés | — | Tableau avec nom, poste, type contrat | Non teste |  |
| RH-02 | Créer un employé | Tous champs requis | Employé créé | Non teste |  |
| RH-03 | Désactiver un employé | is_active=False | Employé inactif | Non teste |  |

## 18.2  Paiements de salaire

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-04 | [CRITIQUE] Créer un paiement de salaire | Employé + période | Salaire enregistré avec calculs CNSS/AMU | Non teste |  |
| RH-05 | Vérifier cotisations sociales | Salaire brut connu | Calcul CNSS employé + employeur correct | Non teste |  |
| RH-06 | Salaire net = brut - cotisations salarié | — | Montant net affiché cohérent | Non teste |  |
| RH-07 | Paiement de prime | Type PRIME | Prime enregistrée, liée au salaire si applicable | Non teste |  |
| RH-08 | Avance sur salaire | Type AVANCE | Avance enregistrée, advance_deducted | Non teste |  |
| RH-09 | Paiements en masse | Action Bulk | Salaires de plusieurs employés créés en une fois | Non teste |  |
| RH-10 | Export déclaration CNSS | Période sélectionnée | Export généré | Non teste |  |
| RH-11 | Export journal de paie PDF | — | PDF généré | Non teste |  |

## 18.3  Congés

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-12 | Créer une demande de congé | Employé + type + dates | Demande EN_ATTENTE | Non teste |  |
| RH-13 | Approuver une demande | Action Approuver | Statut → APPROUVEE, solde congé mis à jour | Non teste |  |
| RH-14 | Refuser une demande | Action Refuser | Statut → REFUSEE | Non teste |  |
| RH-15 | Vérifier solde congé | Après approbation | jours_utilises incrémenté | Non teste |  |

## 18.4  Pointage

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-16 | Enregistrer un pointage | Employé + date + heure arrivée/départ | Pointage créé | Non teste |  |
| RH-17 | Pointage en masse | Action Bulk | Plusieurs pointages créés | Non teste |  |
| RH-18 | Rapport d'assiduité | Période sélectionnée | Résumé présences/absences | Non teste |  |

# 19. Caisses

## 19.1  Gestion des sessions

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Créer une caisse | Nom + responsable + plafond | Caisse créée | Non teste |  |
| CA-02 | [CRITIQUE] Ouvrir une session | Caisse + solde ouverture | Session OUVERTE | Non teste |  |
| CA-03 | Fermer une session | Session OUVERTE + solde réel | Session FERMEE, écart calculé | Non teste |  |
| CA-04 | Écart solde | solde_reel ≠ solde_theorique | Écart affiché | Non teste |  |
| CA-05 | Alerte plafond | solde_actuel > plafond_alerte | Alerte visible | Non teste |  |

## 19.2  Mouvements de caisse

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-06 | [CRITIQUE] Créer un mouvement (entrée) | Session ouverte + catégorie + montant | Mouvement EN_ATTENTE | Non teste |  |
| CA-07 | Créer un mouvement (sortie) | — | Mouvement EN_ATTENTE | Non teste |  |
| CA-08 | Joindre justificatif | Fichier joint | Pièce jointe enregistrée | Non teste |  |
| CA-09 | [CRITIQUE] Approuver un mouvement | Mouvement EN_ATTENTE | Statut → APPROUVE, solde caisse mis à jour | Non teste |  |
| CA-10 | Rejeter un mouvement | Mouvement EN_ATTENTE + motif | Statut → REJETE | Non teste |  |
| CA-11 | Lier mouvement à facture vente | Champ facture_vente | Lien enregistré | Non teste |  |
| CA-12 | Solde théorique | Somme mouvements APPROUVES | Solde cohérent avec total mouvements | Non teste |  |

## 19.3  Transferts entre caisses

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-13 | Créer un transfert | Source + destination + montant | Transfert EN_ATTENTE | Non teste |  |
| CA-14 | Approuver un transfert | Transfert EN_ATTENTE | Soldes des deux caisses mis à jour | Non teste |  |

# 20. Comptabilité

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Lister les écritures | — | Tableau recettes/charges | Non teste |  |
| CP-02 | Créer une écriture manuelle | Type (recette/charge) + catégorie + montant | Écriture créée | Non teste |  |
| CP-03 | Écritures auto-générées | Après validation BC/FV | Source AUTO, ref_type et ref_id renseignés | Non teste |  |
| CP-04 | Pas de doublon auto | Même ref_type + ref_id | Deuxième écriture refusée (idempotence) | Non teste |  |
| CP-05 | Rapport comptable | Période sélectionnée | Synthèse recettes vs charges | Non teste |  |
| CP-06 | Export PDF rapport | — | PDF généré correctement | Non teste |  |
| CP-07 | Catégories système | Tentative suppression | Suppression refusée | Non teste |  |

# 21. Administration

| # | Test | Données | Résultat attendu | Statut | Résultat observé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADM-01 | Voir les paramètres entreprise | — | Nom, slogan, contacts, logo affichés | Non teste |  |
| ADM-02 | Modifier les paramètres | Nouveau nom ou logo | Modifications enregistrées et visibles | Non teste |  |
| ADM-03 | Logo affiché dans l'app | Après upload | Logo visible dans le header/PDF | Non teste |  |

# 22. Tests transversaux

## 22.1  Droits d'accès par rôle

| # | Rôle | Accès attendu | Accès refusé | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | ADMIN | Accès complet à tout | - | Non teste |
| T-02 | DIRECTEUR | Tout en lecture, approbations | Gestion utilisateurs | Non teste |
| T-03 | RESP_PRODUCTION | Production, Lots | Paie, Comptabilité | Non teste |
| T-04 | OPERATEUR | Saisie OF, pertes | Tout le reste | Non teste |
| T-05 | RESP_LOGISTIQUE | Logistique complète | Paie, Comptabilité | Non teste |
| T-06 | MAGASINIER | Stock, Réceptions | Tout le reste | Non teste |
| T-07 | COMMERCIAL | Commercial complet | Production, Paie | Non teste |
| T-08 | RESP_RH | RH complet | Comptabilité, Production | Non teste |
| T-09 | COMPTABLE | Comptabilité, Factures | Production, RH | Non teste |
| T-10 | CAISSIER | Caisses | Tout le reste | Non teste |

## 22.2  Flux end-to-end (tests d'intégration)

| # | Flux | Étapes | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | [CRITIQUE] Cycle achat complet | DA → BC → Réception → Stock mis à jour | Stock incrémenté, lots créés, BC → RECU | Non teste |
| E-02 | [CRITIQUE] Cycle production complet | OF Confirmé → EN_COURS → CLOTURE → Stock | MP consommées, PF produit, coût calculé | Non teste |
| E-03 | [CRITIQUE] Cycle vente complet | Devis → CC → BL → FV → Paiement | Stock décrémenté, facture PAYEE | Non teste |
| E-04 | Réapprovisionnement automatique | Stock sous seuil → DA générée → BC | Chaîne complète fonctionnelle | Non teste |
| E-05 | Traçabilité lot MP → PF | Lot MP utilisé dans OF | Lot PF lié au lot MP visible en traçabilité | Non teste |
| E-06 | Retour client → stock | BL LIVRE → Retour validé | Article remis en stock | Non teste |
| E-07 | Retour fournisseur → stock | Réception validée → Retour fournisseur | Article sorti du stock | Non teste |

## 22.3  Cohérence des données

| # | Test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| T-11 | Mouvements stock après chaque opération | Chaque entrée/sortie génère un mouvement traçable | Non teste |
| T-12 | Cohérence quantité réservée | qte_reservee = somme(ReservationLot) après OF confirmé | Non teste |
| T-13 | Cohérence stock disponible | qte_disponible = somme algébrique des mouvements | Non teste |
| T-14 | Historique modifications (audit trail) | Toute modification enregistrée avec auteur et date | Non teste |

## 22.4  Cas limites & robustesse

| # | Test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| T-15 | Champs obligatoires vides | Message d'erreur explicite par champ | Non teste |
| T-16 | Montants négatifs | Erreur de validation | Non teste |
| T-17 | Quantité = 0 | Erreur de validation | Non teste |
| T-18 | Quantité très grande (overflow) | Comportement stable, pas de plantage | Non teste |
| T-19 | Caractères spéciaux dans les champs texte | Données sauvegardées et affichées correctement | Non teste |
| T-20 | Navigation rapide entre pages | Pas de chargement bloqué, pas d'erreur console | Non teste |
| T-21 | Rechargement page en milieu de formulaire | Formulaire réinitialisé proprement | Non teste |
| T-22 | Double clic sur bouton Confirmer | Une seule action effectuée (pas de doublon) | Non teste |
| T-23 | Session expirée pendant saisie | Message d'expiration, redirection login | Non teste |

## 22.5  Interface utilisateur

| # | Test | Résultat attendu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| T-24 | Responsive — écran standard (1920x1080) | Affichage correct | Non teste |
| T-25 | Responsive — écran portable (1366x768) | Affichage correct, pas de débordement | Non teste |
| T-26 | Thème sombre / clair | Bascule fonctionnelle, lisibilité OK | Non teste |
| T-27 | Menus déroulants dans les tableaux | Dropdown visible (non coupé par la table) | Non teste |
| T-28 | Modals — scroll interne | Contenu scrollable si long, modal stable | Non teste |
| T-29 | Pagination | Navigation entre pages de liste fonctionnelle | Non teste |
| T-30 | Filtres sur les listes | Résultats filtrés correctement | Non teste |

# Récapitulatif des bugs

À compléter au fur et à mesure des tests. Indiquer le numéro de test correspondant dans la colonne Description.

| # Bug | Module | Description | Sévérité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | À compléter | - | - |

Document MANZAY — MEPALE ERP — Avril 2026